# 자사몰(매스미디어 구축 완료 보고서 10/24) 검토 · 오픈 전 체크 · 업무분장

근거: 「라라슈 자사몰 구축 완료 보고서」 29p (2026-10-24). 사이트 직접 접속은 이 환경 네트워크 제한으로 못 함 → 보고서 화면 기준 검토. ⚠️ 관리자 계정 정보는 이 문서·저장소에 기록하지 않음.

## A. 매스미디어에 줄 피드백

### A-1. 문구 (가장 시급)

| # | 위치 | 현재 | 요청 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 메인 히어로 · 상세 상단 | "서서 일하는 하루를 위해." / "하루 10시간 서서 일하는 식당 사장님들의 발 사진에서 시작한…" | 10/07 은퇴 슬로건 + 구 스토리 → 10/24 브랜드 스토리 v2로 교체 ("퇴근하면 신발부터 벗게 되는 그 발을 위해") |
| 2 | 히어로 아이콘 | "폭신한 쿠션감 · 하루 종일 편안하게" | 원장 숏폼 첫 대사가 "푹신하다고 다 편한 신발은 아닙니다!" → 정면 충돌. '일체형 안창' 등 구조 사실로 교체 |
| 3 | 히어로 아이콘 | "쿼드그립 아웃솔 · 더 안정적인 보행" | 근거 없는 비교 성능 표현 → "바닥에 닿는 4곳에 그립 패드" |
| 4 | 브랜드 메시지 블록 | 자문 고지 "추천·보증 아님" | 대가 공개 문구 추가: "이문홍 원장은 제품 설계 자문에 참여하고 자문료를 받았습니다." |
| 5 | 관리자 옵션명 | 차콜 블랙 | 차콜 · 그레이 · 민트화이트 (10/18 확정) |

### A-2. 대시보드 '자료 간 불일치 5건' 답변

| 항목 | 확정값 |
| --- | --- |
| 워킹화 오픈일 | 11.20 예약구매 OPEN (소개서 '2026.12' 삭제) — 실제 발송 예정일은 대표 결정 필요 |
| 인솔 소재 | 합성수지(E-실리폴리렌: EVA·실리콘 배합) + 목분(우드칩) — 둘 다 사실 |
| 워킹화 컬러 | 차콜 · 그레이 · 민트화이트 |
| 코엑스 행사명 | 서울디자인페스티벌 2026 (11.26–29) |
| 인솔 판매 방식 | 🔴 대표 결정 — 자사몰 단독 / 와디즈 펀딩 병행 |

### A-3. 상품정보제공고시 빈칸 (행택 기준값)

- 제조자: 주식회사 알앤디메이커스 (대한민국) · A/S 책임자·전화: 고객센터 0507-1317-2516

- 취급 주의: ① 고온·직사광선 피해 보관 ② 젖은 바닥·기름진 바닥에서는 주의해서 보행 ③ 용도 외 사용 금지

- 굽 높이: 🔴 10/22 촬영 실측값으로 기입 (추정치 ✗)

### A-4. 계약·운영 조건 (구축형이라 꼭 문서로 받기)

| # | 확인할 것 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 월 유지보수 범위·비용 · 장애 대응 시간(SLA) | 카페24와 달리 버그·기능 추가가 전부 매스미디어 의존 |
| 2 | 소스코드·DB·도메인 소유권 = 알앤디메이커스 · 계약 종료 시 인도 방법 | 업체 교체 시 쇼핑몰을 잃지 않도록 |
| 3 | 서버비(Vercel·DB·이미지 저장소) 누가, 얼마, 어느 계정 명의 | Vercel 무료(Hobby) 요금제는 상업용 금지 → Pro 필요 여부 |
| 4 | DB 백업 주기·복구 테스트 | 주문·회원 데이터 유실 대비 |
| 5 | 개인정보 국외 이전 고지 (서버 싱가포르 · Vercel Inc.) | 개인정보처리방침에 이전 국가·업체·항목 명시 필요 |
| 6 | 알림톡 업체·건당 비용 · 카카오 비즈채널 개설 주체 | 오픈 전 연동 필요 |
| 7 | 스마트스토어 병행 시 재고 공유 불가 → 오버셀 대책 | 박람회 현장 판매분도 재고 따로 |

### A-5. 정책 제안

- 배송비: 지금 '5만원 이상 무료' → 워킹화 단품(42,500) 고객 대부분이 3,000원 냄. 4만원 이상 무료 제안 (워킹화=무료, 인솔 단품=3,000).

- 회원 적립 1% · 리뷰 적립 300/500원은 '임시값' → 확정 필요 (아래 리뷰 운영 참고).

## B. 운영 난이도 — 리뷰 · 업로드

| 업무 | 난이도 | 걸리는 점 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 리뷰 | 🟠 | 구매자만 작성 가능 → 오픈 초기 0건. 체험단 후기는 관리자가 [협찬] 표기로 직접 등록 | 체험단 후기 10/28 수거 → 오픈 전 [협찬] 등록 · 포토리뷰 적립 500원 이상으로 유도 · 스마트스토어 리뷰는 자사몰로 옮길 수 없음(채널별 따로 쌓임) |
| 리뷰 관리 | 🟢 | 운영자 수정 불가, 숨김만 | 정상 (조작 방지) · 악성 리뷰는 숨김 사유 기록 |
| 상품 업로드 | 🟢 | 10구역 폼 · 옵션 자동 생성 · 엑셀 일괄 | 상세 이미지는 가로 1200px 이상 · 긴 상세는 여러 장으로 잘라서 업로드 · 고지문 지우지 않기 |
| 배너 교체 | 🟢 | 관리자 '디자인 › 배너' | PC/모바일 이미지 각각 준비 |
| 주문 처리 | 🟠 | 무통장 입금확인 수동 · 송장 엑셀 업로드 | 하루 2회 고정 시간(10시·15시) · 택배사 계약 먼저 |
| 세무 | 🟠 | 무통장 현금영수증 · 사업자 세금계산서 | 담당자 지정 (아래 업무분장) |
| 장애·버그 | 🔴 | 직접 못 고침 | 유지보수 계약 + 연락 창구 1명 |

## C. 오픈 전 대표님 체크리스트 (11/11 인솔 · 11/20 워킹화)

### 이번 주 (~10/28)

- ☐ 관리자 비밀번호 즉시 변경 + 2단계 인증 등록 (공유된 비번은 폐기)

- ☐ 통신판매업 신고번호 확인/신고

- ☐ 토스페이먼츠 가맹 계약 서류 제출 (사업자등록증 · 통장사본 · 대표자 신분증)

- ☐ 고객센터 번호 · 운영시간 · 개인정보보호책임자 확정

- ☐ 무통장 계좌 · 반품 주소 · 택배사(CJ) 계약

- ☐ 위 A-1 문구 5건 · A-2 불일치 5건 회신

- ☐ 인솔 판매 방식 결정 (자사몰 / 와디즈 병행)

### 다음 주 (~11/4)

- ☐ 배송비 · 적립금 · 리뷰 적립 · 가입 쿠폰 정책 확정

- ☐ 워킹화 예약구매 실제 발송 예정일 확정 (법정 표시)

- ☐ 컬러별 단독 사진 · 착용 사진 전달 (10/22 촬영본)

- ☐ 브랜드 필름 · 이미지 원본 전달

- ☐ 체험단 후기 [협찬] 등록

- ☐ 유지보수 계약서 (A-4 1~4) 받기

- ☐ 카카오 비즈채널 개설 · 알림톡 연동

### 오픈 주 (~11/10)

- ☐ 실결제 테스트 1건 (카드 · 무통장) → 환불까지

- ☐ 휴대폰으로 주문 → 알림톡 수신 확인

- ☐ 공개 전환 · 네이버 서치어드바이저 · 구글 등록

- ☐ 박람회 QR → 자사몰 주소 (?src=kintex) 연결 확인

- ☐ 인솔 11/11 0시 판매 자동 시작 확인

## D. 업무분장 — 대표 × 라파 혜란 대리

전제: 혜란 대리는 라파 소속 → 알앤디메이커스 고객 개인정보를 다루려면 개인정보 처리 위탁(또는 업무협약) 문서 1장 + 별도 관리자 계정(대표 계정 공유 ✗)

| 영역 | 대표 (결정·콘텐츠) | 혜란 대리 (행정·회계·처리) |
| --- | --- | --- |
| 오픈 행정 | 결정·서명 | 통신판매업 신고 · 토스 가맹 서류 · 에스크로 · 택배 계약 서류 |
| 상품 | 가격 · 옵션 · 상세 문구 승인 | 재고 수량 입력 · 품절 처리 · 엑셀 일괄 수정 |
| 주문 | 예외 판단 (클레임·보상) | 입금 확인(매일 10시·15시) · 배송준비 · 송장 일괄 등록 |
| 취소·교환·반품 | 기준 밖 건 승인 | 기준 내 건 처리 · 회수 · 환불 |
| CS | 고난도 클레임 · 원장/제품 관련 답변 | Q&A · 전화 1차 응대 (답변 템플릿 사용) |
| 리뷰 | 리뷰 정책 · 숨김 판단 | 체험단 [협찬] 후기 등록 · 리뷰 적립금 지급 |
| 회계·세무 | 월 결산 확인 | 현금영수증 · 세금계산서 발행 · 토스 정산 vs 관리자 매출 대사(주 1회) · 월말 매출 보고 |
| 정부과제 | 집행 결정 | e나라도움 증빙 정리 (구축비·광고비가 과제 집행분이면) |
| 마케팅 | 배너 · 쿠폰 · UTM 링크 · 체험단 선정 | 쿠폰 발급 실행 · 신청자 엑셀 정리 |
| 매스미디어 | 계약 · 기능 요청 결정 | 오류 접수 창구 (캡처·주문번호·시각) |

### 혜란 대리 루틴

- 매일: 입금 확인 2회 · 배송준비 → 송장 등록 · Q&A 확인

- 매주 월: 토스 정산 대사 · 지난주 매출·환불 보고 (대표에게 3줄)

- 매월 말: 현금영수증·세금계산서 마감 · 매출 보고 · 과제 증빙